[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27155&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/project-scope-templates&utm_medium=ic+project+plan+scope+example+27155+word+es&lpa=ic+project+plan+scope+example+27155+word+es&lx=pQhW3PqqrwhJVef8td3gUgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)**ALCANCE DEL PLAN DEL PROYECTO – EJEMPLO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO NO.** | **FECHA DE ENVÍO** |
| 1 | 05/01/20205 |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** | |
| Desarrollar una plataforma de contratación inteligente que utilice inteligencia artificial para emparejar candidatos con ofertas laborales según habilidades y experiencia, optimizando los procesos de selección tanto para postulantes como para empresas. | |

## Paso 1. Entregables del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGABLE NO.** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Plataforma web funcional con análisis semántico de currículums. |
| 2 | Chatbot integrado con capacidades de interacción y personalización. |
| 3 | Panel de administración para empresas y postulantes. |
| 4 | Documentación técnica y manuales de usuario. |
| 5 | Reportes de pruebas y validación del sistema. |

## Paso 2. Lista de tareas del proyecto

Reducción del 40% en el tiempo promedio de selección de candidatos.

Incremento del 30% en la satisfacción de usuarios (medido por encuestas).

Cumplimiento del cronograma y presupuesto establecido.*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estructura de desglose del trabajo (WBS) adjunta** | | **NO** | **X** | **SÍ** |  |
| *Proporcione el enlace, si corresponde.* | **N/A** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREA NO.** | **DESCRIPCIÓN** | **PARA ENTREGABLE NO. ...**  **INTRODUCIR TAREA #** |
| 1 | Planificación del proyecto | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | Diseño de la arquitectura del sistema | 1, 2, 3 |
| 3 | Desarrollo del frontend | 1, 2, 3 |
| 4 | Desarrollo del backend | 1, 3 |
| 5 | Integración del chatbot | 2 |
| 6 | Pruebas unitarias e integración del sistema | 1, 2, 3, 5 |
| 7 | Implementación y despliegue | 1, 2, 3, 4 |

## Paso 3. Fuera del alcance

|  |  |
| --- | --- |
| Este proyecto **NO logrará o incluirá lo** siguiente: | Desarrollo de una aplicación móvil.  Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial como aprendizaje profundo.  Integraciones con sistemas de terceros no especificados previamente.  Panel de adrministrador y cliente  Metodos de identificación en materia de seguridad |

## Paso 4. Supuestos del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **NO.** | **PRESUNCIÓN** |
| 1 | Los requisitos iniciales cambiarán durante el desarrollo del proyecto. |
| 2 | Los recursos técnicos y humanos estarán disponibles durante todo el proyecto. |
| 3 | Las pruebas de los módulos se realizarán en los plazos establecidos. |

## Paso 5. Restricciones del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE INICIO DEL PROYECTO** | 20 de enero de 2025. |
| **FECHA DE LANZAMIENTO / PUESTA EN MARCHA** | 31 de marzo de 2025. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 2 de abril de 2025. |
| **ENUMERE CUALQUIER FECHA LÍMITE (S) ESTRICTA (S)** | 2 de abril de 2025. |
| **ENUMERE OTRAS FECHAS / DESCRIPCIONES DE HITOS CLAVE** |  |
| **LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS** | Presupuesto máximo $50,000 USD. |
| **RESTRICCIONES DE CALIDAD O RENDIMIENTO** | La plataforma debe soportar al menos 1 usuario concurrentes.  Tiempo de respuesta del sistema menor a 5 segundos. |
| **LIMITACIONES DE EQUIPO / PERSONAL** | Asegurarse de que todos los entregables y supuestos estén validados por las partes interesadas. |
| **RESTRICCIONES REGULATORIAS** | . Pruebas unitarias e integración del sistema |

## Paso 6. Estimaciones actualizadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Estimar las horas requeridas para completar el proyecto.** | Total estimado: 1,000 horas |

## Paso 7. Aprobaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y TÍTULO DE LAS PARTES INTERESADAS** | **PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES** | **FECHA DE PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN** | **FECHA DE RECEPCIÓN DE LA APROBACIÓN** |
| Isaac Brandon Martínez Ramírez | Aprobador Principal | 10 de enero de 2025 | 15 de enero de 2025 |
| Alfredo Ordoñez Quintero | Responsable de Ejecución | 10 de enero de 2025 | 15 de enero de 2025 |